**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 06.04.2015 № 8-р

О проведении месячника по благоустройству и

улучшению санитарного состояния на

территории сельского поселения

 В целях активизации работы по благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории сельского поселения:

1.Провести на территории Романовского сельского поселения с 01.04.2015 г по 30.04.2015 года месячник по благоустройству.

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории Романовского сельского поселения в период проведения месячника по благоустройству в апреле 2015 года согласно приложения.

 Глава Романовского

сельского поселения М.В.Карелов

 Утвержден

 распоряжением Главы

 Администрации Романовского

 сельского поселения

 06.04.2015 г № 8-р

План мероприятий по благоустройству

 в период проведения месячника по благоустройству в апреле 2015 года

 по Романовскому сельскому поселению.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Показатели | Ед.изм | Всего попоселению(план) | Всего по поселению (факт) |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |
| 1 | Посадка деревьев |  шт |  120 |  120 |
| 2 | Посадка кустарников |  шт |  93 |  95 |
| 3 | Установка скамеек |  шт |  - |  - |
| 4 | Ремонт скамеек |  шт |  - |  - |
| 5 | Установка урн |  шт |  - |  - |
| 6 | Ремонт урн |  шт |  - |  - |
| 7 | Очистка лотковой части дорог после зимнего периода эксплуатации |  км |  14 |  12 |
| 8 | Ямочный ремонт дорог |  кв.м |  1,1 |  1,1 |
| 9 | Ремонт и покраска турникетов,ограждений |  п.м |  - |  - |
| 10 | Уборка территории поселений | тыс.кв.м |  10,6 |  10,6 |
| 11 | Ремонт и покраска цоколей зданий |  шт |  - |  - |
| 12 | Ликвидация разрытий |  кв.м |  - |  - |
| 13 | Вывоз мусора с несанкционированных свалок | тонн |  - |  - |
| 14 | Ликвидация свалок |  шт |  - |  - |
| 15 | Благоустройство и ремонт памятных мест |  шт |  1 |  1 |

 Глава Романовского

сельского поселения М.В.Карелов